ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Андреевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От16.02.2014г. № 22

О создании условий для забора воды

в целях тушения пожаров

В соответствии с федеральным законом № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», ФЗ-131 от 06.10.2003г, Уставом Андреевского сельского поселения в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Андреевского сельского поселения и на прилегающей к ним территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по созданию условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Андреевского сельского поселения.(Приложение № 1).

2.Опубликовать постановление в средствах массовой информации:

Газете «Омский муниципальный вестник» и официальном сайте Андреевского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                             Н.Н.Сергеев

Приложение №1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского постановления

от     16.02.2014г.     № 22

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Установка пожарных гидрантов в с.Андреевка | 2016г. | Чиркова Т.М специалист администрации |
| Обустройство места забора воды на реке Омь в с.Андреевка | Июнь 2014г | Директор МКУ «Хозяйственное управления» Малыхина Т.И |
| Строительство пожарного резервуара в д.18Партсъезд | Ноябрь 2015г. | Чиркова Т.М специалист администрации |
| Строительство пожарного резервуара в д.Вперед | Октябрь 2017г. | Чиркова Т.М специалист администрации |
| Строительство пожарного резервуара в п.СибНИВИ | 2018г. | Чиркова Т.М. специалист администрации |
| Строительство пожарного резервуара п.Андреевский |  | Чиркова Т.М специалист администрации |